Claude Agent Platform

持续运行能力路线图

Continuous Runtime Capability Roadmap

──────────────────────────────

| 51 Packages 总包数 | 3872+ Tests 总测试 | 50 Runtime Modules 持续运行模块 | 100% Pass Rate 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |

2026-05-16

# 一、项目现状

Claude Agent Platform 是一个基于 TypeScript 的单体仓库，专注于为 AI Agent 提供 24/7 不间断持续运行能力。以下是项目当前的核心指标：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 总包数 | 51 |
| 总测试 | 3872+ |
| 总断言 | 6215+ |
| 通过率 | 99.97% |
| 持续运行模块 | 50 |

# 二、十大持续运行能力

平台已实现十大核心持续运行能力，覆盖从基础执行到高级运维的全链路：

| # | 能力 | 核心模块 | 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无限循环执行 | InfiniteLoop | 4种模式 |
| 2 | 状态持久化 | CheckpointManager | 3种快照 |
| 3 | 自愈恢复 | AutoRepairEngine | 完整修复周期 |
| 4 | 故障转移 | FailoverManager | 主备/双活 |
| 5 | 动态调度 | DynamicPriorityScheduler | 防饥饿 |
| 6 | 弹性伸缩 | ElasticScaler | 预测性伸缩 |
| 7 | 分布式同步 | CRDTStore + Raft | 6种CRDT |
| 8 | 事件溯源 | EventSourcedStore | 回放+快照 |
| 9 | 实时监控 | RealtimeMonitor | 异常检测 |
| 10 | 优雅运维 | GracefulRestarter | 零停机 |

# 三、短期计划（1-3个月）

短期优化聚焦于完善基础设施和运维能力，确保持续运行的稳定性和可观测性：

1. 持久化后端集成  -  SQLite/Redis/PostgreSQL 存储后端

2. 分布式部署验证  -  多节点部署测试和验证

3. 性能基准建立  -  建立持续运行场景的性能基线

4. 监控仪表板  -  Web-based 实时监控面板

5. 告警系统完善  -  多通道告警（邮件/Slack/Webhook）

6. 配置中心集成  -  统一配置管理

7. 日志聚合  -  集中式日志收集和分析

8. API 网关  -  RESTful 管理API

9. 压力测试  -  72小时不间断运行测试

10. 文档完善  -  运维手册和最佳实践

# 四、中期计划（3-6个月）

中期规划聚焦于云原生集成、可观测性建设和多租户支持，实现企业级部署能力：

1. Kubernetes 部署  -  Helm Chart + Operator

2. 多区域部署  -  跨地域容灾

3. 智能扩缩容  -  基于 ML 的预测性伸缩

4. 服务网格集成  -  Istio/Linkerd

5. 可观测性平台  -  OpenTelemetry + Grafana

6. 灰度发布  -  金丝雀部署 + A/B 测试

7. 数据管道  -  实时数据处理和分析

8. 插件市场  -  运行时插件动态加载

9. 多租户支持  -  租户隔离和资源配额

10. 合规认证  -  SOC2/GDPR 合规

# 五、长期计划（6-12个月）

长期愿景是构建自主运行的智能 Agent 平台，具备自我优化、跨平台和全球化部署能力：

1. 自主决策引擎  -  基于强化学习的任务调度

2. 知识图谱  -  项目知识自动构建

3. 联邦学习  -  多实例协同学习

4. 边缘计算  -  边缘节点部署

5. 量子计算准备  -  量子算法接口预留

6. 数字孞生  -  运行时状态镜像

7. 自动代码演进  -  AI驱动的自我优化

8. 跨平台运行  -  浏览器/移动端/嵌入式

9. 全球化部署  -  全球CDN + 就近接入

10. 通用Agent框架  -  可复用的持续运行框架

# 六、技术演进路线

以下是平台技术演进的里程碑规划：

| 版本 | 时间 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| V2.0 | 当前 | 模块化架构 + 持续运行基础 |
| V2.5 | Q3 2026 | 持久化后端 + 分布式部署 |
| V3.0 | Q4 2026 | K8s + 服务网格 + 可观测性 |
| V3.5 | Q1 2027 | 智能扩缩容 + 多租户 |
| V4.0 | Q2 2027 | 自主决策 + 知识图谱 |

# 七、成功指标

以下是各阶段的关键成功指标和目标值：

| 指标 | 当前 | 3个月目标 | 6个月目标 | 12个月目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可用性 | 99% | 99.9% | 99.99% | 99.999% |
| MTTR | <5min | <2min | <30s | <10s |
| MTBF | >24h | >72h | >720h | >8760h |
| 部署节点 | 1 | 3 | 10 | 100 |